БАШІОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЅЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОЧЕБЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

453385, c. Ишемгул, ул.  Чекмарева, 42б

т. (34785) 2-81-95, 2-81-02

ЕЙЂНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЇ

ЯЇЫ СЕБЕНЛЕ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛЂМЂЅЕ

ХАКИМИЂТЕ

453385, Ишем2ол ауылы,  Чекмарев урамы, 42б

т. (34785) 2-81-95, 2-81-02

ІАРАР

« 20 »  февраль  2017 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 »  февраля 2017 г.

№ 5

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов  и  других сооружений к пропуску паводка 2017 года.

В целях  своевременной, качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья 2017 года, а также своевременной вывозки с затапливаемых мест материальных ценностей, Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Хасанов Ш.Я. – глава  СП (председатель комиссии)

Сингизов Р.И. – заведующий СВА (по согласованию)

Сабиров Р.М. – специалист по УВО

Губайдуллин А.Ф. – участковый ветеринарный врач (по согласованию)

Аминев И.З.- староста с. Новые Чебенки

Ганиев Р.Г. – староста д. Кузебеково
Бакиров М.З. - староста д. Новониколаевка
Усманов А.Т. – староста д. Назарово
Тулибаев Г.С. -  староста д. Калимуллино

Сабиров М.С. - староста с. Новые Чебенки (заречная сторона)

Гайсин Х.М. - староста с. Ишемгул

Тулибаев А.М. – директор школы (по согласованию)
Акъюлов К.С. –директор школы (по согласованию)

Козырь А.А. – депутат совета
Макаев К.С. – старший пожарный
Рахматуллин А.В. – пожарный
Мухин В.Г. - пожарный

2. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2017году.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:

- на период паводка создать аварийные бригады с назначением ответственных лиц за проведение противопаводковых работ,  оснащенные необходимой техникой и материалами для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с паводком;

-своевременно  провести первоочередные  противопаводковые  работы;

-разработать  план предупредительных работ по каждому объекту, провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка;

-провести очистку водопропускных труб и подъездных путей к предприятиям и улицам, закрепленных за организациями  или  находящимися на балансе предприятий;

-очистить территории от различного мусора, переместить сыпучие материалы на не затапливаемую территорию;

- провести обследование оснований и фундаментов, усилить  строительные конструкции ответственных объектов по результатам обследования, гидроизоляцию;

-создать запасы строительных материалов и изделий для  ремонтных работ.

4. Предприятиям, организациям и учреждениям до 20 мая 2017 года для обобщения материалов по ущербу, нанесенному паводком, предоставить в  Администрацию сельского поселения письменный доклад об итогах работ по пропуску весеннего паводка с указанием населенных пунктов, территорий, попавших в зоны затоплений паводковыми водами.

Глава сельского поселения

Новочебенкинский сельсовет муниципального

района Зианчуринский район

Республики Башкортостан                                                    Ш.Хасанов

Утвержден постановлением

Администрации сельского поселения

Новочебенкинский   сельсовет

муниципального района Зианчуринский

район Республики Башкортостан

от 20.02.2017 г. № 5

П Л А Н

мероприятий по пропуску  весеннего паводка  2017 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполне- ния | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Создать противопаводковую комиссию на территории сельского поселения. | До 20.02. |  |  | Хасанов Ш.Я. Глава СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обследование пруда с. Ишемгул с.Новые Чебенки | До 20.03. |  |  | комиссия |
| 3. | Очистка от снега дороги до пруда с.Ишемгул с.Новые Чебенки | До 30.03. |  |  | Козырь А.А.- депутат совета |
| 4. | Очистка от снега водосточных труб и мостов вне населенных пунктов | До 20.03. |  |  | ДРСУ Ерофеев Г.В. |
| 5. | Очистка от снега водосточных труб и мостов внутри населенных пунктов | До 20.03. |  |  | Глава СП, депутаты, старосты деревень. |
| 6. | Обеспечить запас ГСМ | До 20.03. |  |  | Хасанов Ш.Я.глава СП |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства на пруду села Ишемгул, |  |  |  | Макаев К.С старший ДПО |
| 8. | Организация круглосуточного дежурства на пруду села Новые Чебенки | Постоянно во время паводка |  |  | Аминев И.З. депутат совета, Тулибаев Р.Р. |
| 9. | Очистка от снега возле дорожного полотна с. Новые Чебенки 16 км. автодороги Исянгулово-Ишемгул | До 20.03. |  |  | ДРСУ Ерофеев Г.В. |
| 10. | Подготовка мест и условий при эвакуации населения и скота | До 20.03. |  |  | Макаев К.С., старший ДПО |
| 11. | Страховка строений, имущества и скота от последствий паводка | До 20.03. |  |  | Агенты Госстраха. |
| 12. | Выявить возможные места подтопления особо опасных участков и объектов, обслуживание их. | До 20.02. |  |  | комиссия |
| 13. | В предполагаемых зонах затопления в целях предупреждения населения провести беседы с жителями и сходы граждан. | До 20.03. |  |  | Глава СП, Депутаты, старосты |
| 14. | Очистка снега возле зерноскладов и животноводческих ферм. | До 20.03. |  |  | Козырь А.А. депутат совета |
| 15. | Оказание медицинской помощи пострадавшим людям, создание необходимого запаса медикаментов | В период паводка |  |  | Сингизова Ф.Ф. |
| 16. | Организация круглосуточного дежурства на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления формирование и начало работы аварийных бригад. | В период паводка. |  |  | Руководители организаций и учреждений |
| 17. | Доклад в администрацию СП о произошедших чрезвычайных происшествий, связанных с пропуском весеннего паводка. | С 1 апреля ежедневно |  |  | Все руководи тели органи заций и уч- реждений |
| 18. | Провести сходы граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений. | До 1 апреля |  | Хасанов Ш.Я. глава СП |  |
| 19. | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период весеннего половодья. | Март 2017 г. |  | Гайсин З.М., Акъюлов К.С. директора школ |  |
| 20. | Поддержание в постоянной готовности средства связи. | В период паводка |  | Чернышев П.П. Начальник РУС |  |
| 21. | Обеспечение готовности ветеринарных, зоотехнических учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий. | В период паводка |  | Губайдуллин А.Ф. – участковый ветеринарный врач |  |
| По окончании паводка |  |  |  |  |  |
| 22. | Подведение итогов работы по пропуску паводка | После паводка | Руководители организаций и учреждений. |  |  |
| 23. | Письменный доклад в Администрацию сельского поселения для обобщения материалов по ущербу нанесенных весенним паводком. | После паводка | Руководители организаций и учреждений. |  |  |
| 24. | Подготовить план первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2018 года по наиболее проблемным территориям муниципального района по итогам пропуска весеннего паводка предыдущих лет | До 1 июня 2017 года | Председатель комиссии |  |  |