БАШІОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЅЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОЧЕБЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

453385, c. Ишемгул, ул.  Чекмарева, 42б

т. (34785) 2-81-95, 2-81-02

ЕЙЂНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЇ

ЯЇЫ СЕБЕНЛЕ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛЂМЂЅЕ

ХАКИМИЂТЕ

453385, Ишем2ол ауылы,  Чекмарев урамы, 42б

т. (34785) 2-81-95, 2-81-02

ІАРАР

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16

«23» июнь 2017 й.                                                                 «23» июня 2017 г.

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры  сельского

поселения  Новочебенкинский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан с 2017 года  до 2020 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом  сельского поселения Новочебенкинский сельсовет , постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Новочебенкинский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан с 2017года до 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на  стенде информации в здании администрации сельского поселения и размещения на официальном сайте сельского поселения Новочебенкинский сельсовет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                              Ш.Я.Хасанов

Утверждена постановлением главы

сельского поселения Новочебенкинский

сельсовет муниципального района

Зианчуринский район Республики

Башкортостан от 23.06.2017 №16

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЧЕБЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  С 2017-2033 ГОДА

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет на 2017-2033 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Устав сельского поселения Новочебенкинский сельсовет |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2017-2033 г. |
| Объемы и источники финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2033 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

Общие сведения

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  сельского поселения Новочебенкинский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 перспективное строительство;

 состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Демографическое развитие сельского поселения

Новочебенкинский сельсовет находится в северо-западной  части Зианчуринского района. С запада, юга сельское поселение ограничена землями  Оренбургской области, с севера – землями Кугарчинского района, с востока  землями   сельского поселения Исянгуловский сельсовет.

Центр сельского поселения – село Ишемгул находится в 23 километрах от районного центра с. Исянгулово. В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Калимуллино, д. Кузебеково, д. Назарово, д. Новониколаевка.

Село Ишемгул – административный центр сельского поселения Новочебенкинский  сельсовет с населением 755 человека - расположено в юго-западной  части территории сельского поселения в 26 км от районного центра с. Исянгулово,   в 49 км от ближайшей ж/д станции Тюльган.

С северо-восточной стороны к селу проходит автодорога районного значения Ишемгул-Новые Чебенки.

Село  Новые Чебенки расположена в 4 км севернее  административного центра сельского поселения  с. Ишемгул. Население – 687 человек.

По южной окраине села  проходит автодорога местного  значения Ишемгул-Новые Чебенки- а/д с. Троицкое –а/д. Ира-Магнитогорск (грунтовая).

Деревня Калимуллино расположена в 3 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с. Ишемгул. Население – 90 человек.

По южной окраине деревни подходит автодорога местного значения Калимуллино- Новые Чебенки (грунтовая),  соединяющая деревню с автодорогой местного значения Троицкое- а/д Ира-Магнитогорск.

Деревня Кузебеково расположена в 12 км северо-восточнее администра-тивного центра сельского поселения с. Ишемгул. Население – 194человека.

В восточной части  деревни подходит автодорога местного значения Троицкое- а/д  Ира-Магнитогорск  (грунтовая),  соединяющая деревню с административным центром сельского поселения.

Деревня Назарово расположена в 16 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с. Ишемгул. Население –90 человек.

С юго-западной стороны к  деревне подходит автодорога местного значения Новониколаевка-Назарово  (грунтовая),  соединяющая деревню  автодорогой местного значения Троицкое-а/д Ира-Магнитогорвск. Территория деревни ограничена с западной  стороны руслом реки  Ташла  и лесным массивом.

Деревня Новониколаевка расположена в 14 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с. Ишемгул. Население –213  человек.

По западной окраине   деревни подходит автодорога местного значения  Троицкое-Кузебеково-а/д Ира-Магнитогорвск  (грунтовая),  соединяющая деревню  с административным центром сельского поселения. Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки  Ташла  и границей д. Назарово.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.  Асфальтовое покрытие имеет  улица Чекмарева  в с. Ишемгул, улицы Центральная, Юбилейная в с. Новые Чебенки, остальные улицы по всей протяженности имеют гравийно- грунтовые покрытия.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения Новочебенкинский сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы  2017 – 2033 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется сельским поселением Новочебенкинский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Новочебенкинский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи сельского поселения Новочебенкинский сельсовет осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие автодорожного хозяйства должно быть ориентировано на достижение соответствия между спросом и предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств.

Таким образом, состояние автодорожного хозяйства предопределяет уровень развития производственной и социальной сферы и обеспечивает надежную работу подавляющего большинства отраслей хозяйственного комплекса.

Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Все дороги общего пользования местного значения имеют щебеночное и асфальтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Перечень

автомобильных дорог  местного значения общего и необщего пользования в границах населенных пунктов с. Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Калимуллино, д. Кузебеково, д. Назарово, д. Новониколаевка сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильных дорог, км. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | с твердым покрытием | с асфальтовым покрытием | проселочные |
|  | с .Ишемгул |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Чекмарева 02:24:000000:410 | 2,3 | 0,3 | 2,0 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по пер.Речной 02:24:020901:254 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Заречная 02:24:020901:252 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по пер. Южный 02:24:020902:260 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Мира 02:24:020902:260 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная 02:24:020902:260 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога по ул.Школьная 02:24:020902:260 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Дружбы 02:24:020902:260 | 0,5 | 0,3 |  | 0,2 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул.Победы 02:24:020902:260 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога по ул.Хуторская 02:24:020902:260 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 11 | Автомобильная дорога по переулок 1 02:24:020901:253 | 0,18 |  |  | 0,18 |
|  | Итого: | 7,180 | 4,1 | 2,0 | 1,08 |
| с. Новые Чебенки |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ахметшина 02:24:020701:258 | 0,82 | 0,82 |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Б.Ишемгула 02:24:000000:459 | 0,9 | 0,4 |  | 0,5 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Заречная 02:24:000000:461 | 1,02 | 1,02 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная 02:24:000000:455 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 0,3 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная 02:24:020702:300 | 0,49 | 0,49 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога по переулок 2 02:24:020701:259 | 0,195 | 0,195 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога по Переулок 1 02:24:000000:467 | 0,13 | 0,13 |  |  |
|  | Итого: | 5,655 | 4,355 | 0,5 | 0,8 |
| д.Калимуллино |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ключевая 02:24:000000:442 | 0,65 | 0,65 |  |  |
|  | Итого: | 0,65 | 0,65 |  |  |
| д.Кузебеково |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Дружбы 02:24:020501:164 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Мира 02:24:020501:164 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Советская 02:24:020501:164 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога по пер. Первый 02:24:020501:164 | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Итого: | 1,1 | 1,1 |  |  |
| д .Новониколаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Центральная 02:24:02 0201:185 | 1,8 | 1,8 |  |  |
|  | Итого: | 1,8 | 1,8 |  |  |
| д.Назарово |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Зеленая 02:324:020301:92 | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Итого: | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Всего: | 17,185 | 12,805 | 2,5 | 1,88 |

Характеристика автомобильных дорог

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Анализ уровня безопасности дорожного движения.

На территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2013-2015 г.г. на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет  дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Для поддержания эффективности в сфере безопасности дорожного движения необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром и другими населенными пунктами района будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит при уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

2. Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Новочебенкинский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  на 2017-2033 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Сроки реализа ции | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | До 2017 г. |  |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | 2018-2020 г. | 50 000 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | 2017-2020 г. | 200 000 |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства перспектива | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | перспектива | при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства |
| Установка дорожных знаков улично – дорожной сети | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | 2017-2022 г. | 40 000 |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах сельского поселения на основе решений настоящего Программы. | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | 2017-2033 г. | - |
| Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог. | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | До 2017 г. | - |
| Освещение автомобильных дорог | Сельское поселение Новочебенкинскийсельсовет | 2017-2025 г. | 150 000 |
| Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | 2017 - 2033г. | 100000 |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.